---------------------------

ĐẠI HỌC DUY TÂN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tên đề tài

XÂY DỰNG WEBSITE KINH DOANH THỰC PHẨM SẠCH

(PRODUCT BACKLOG DOCUMENT)

GVHD: Ths. Lưu Văn Hiền

Thành viên:

- Võ Lê Trung Hiếu

- Nguyễn Thành Công

- Phan Thị Hà Quyên

- Ngô Hồng Thức

- Đinh Lê Quốc Duy

Đà Nẵng, tháng 10 năm 2025

PROJECT INFORMATION

| Dự án viết tắt | CFEP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Clean Food E-commerce Platform |  |  |  |
| Thời gian bắt đầu | 25/10/2025 | Thời gian kết thúc | 13/12/2025 |  |
| Lead Institution | Department Of Information Technology, Duy Tan University |  |  |  |
| Giáo viên hướng dẫn | Lưu Văn Hiền Email: Phone: |  |  |  |
| Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ | Võ Lê Trung Hiếu Email: jasv003@gmail.com Phone: 0702714886 |  |  |  |
| Đối tác | Duy Tan University |  |  |  |
| Quản lý dự án & Scrum Master | Võ Lê Trung Hiếu | jasv003@gmail.com |  | 0702714886 |
| Thành viên nhóm | Nguyễn Thành Công | congpes0705@gmail.com |  | 0975987563 |
|  | Phan Thị Hà Quyên | phanthihaquyen21@gmail.com |  | 0898188680 |
|  | Ngô Hồng Thức | thucngo2004@gmail.com |  | 0916344314 |
|  | Đinh Lê Quốc Duy | duyquoc332@gmail.com |  | 0934929958 |

DOCUMENT NAME

| Tên tài liệu | Product Backlog |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tác giả | Võ Lê Trung Hiếu |  |  |
| Chức vụ | Thành viên |  |  |
| Ngày | 26/10/2025 | File name: | [DA] Product-Backlog |
| URL |  |  |  |
| Access | Khoa CNTT |  |  |

REVISION HISTORY

| Version | Person | Date | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Nguyễn Thành Công | 26/10/2025 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Võ Lê Trung Hiếu | 29/11/2025 | Chỉnh sửa và hoàn thiện |

# PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này

| Người hướng dẫn | Lưu Văn Hiền | Signature: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Date: | ………/12/2025 |
| Chủ sở hữu | Võ Lê Trung Hiếu | Signature: |  |
|  |  | Date: | ………/12/2025 |
| Đội sản xuất | Võ Lê Trung Hiếu | Signature: |  |
|  |  | Date: | ………/12/2025 |
| Thành viên | Nguyễn Thành Công | Signature: |  |
|  |  | Date: | ………/12/2025 |
|  | Phan Thị Hà Quyên | Signature: |  |
|  |  | Date: | ………/12/2025 |
|  | Đinh Lê Quốc Duy | Signature: |  |
|  |  | Date: | ………/12/2025 |
|  | Ngô Hồng Thức | Signature: |  |
|  |  | Date: | ………/12/2025 |

# MỤC LỤC

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU	3

MỤC LỤC	4

1.	Giới thiệu	5

1.1.	Mục đích	5

1.2.	Phạm vi	5

1.3.	Tài liệu tham khảo	5

2.	Product Backlog	6

2.2.1	PB01- Đăng ký tài khoản	8

2.2.2	PB02- Đăng nhập	9

2.2.3	PB03- Tìm kiếm sản phẩm	10

2.2.4	PB04- Xem thông tin sản phẩm	11

2.2.5	PB05- Quản lí giỏ hàng	12

2.2.6	PB06- Đặt hàng	13

2.2.7	PB07- Xem/Cập nhật thông tin cá nhân	14

2.2.8	PB08- Quản lí thông tin cá nhân	15

2.2.9	PB09- Đánh giá sản phẩm	16

2.2.10	PB10- Quản lý đơn hàng (Admin)	17

2.2.11	PB11- Quản lý sản phẩm (Admin)	18

2.2.12	PB12- Quản lí danh mục sản phẩm (Admin)	19

2.2.13	PB13- Quản lý tài khoản khách hàng (Admin)	20

2.2.14	PB14- Thống kê và báo cáo (Admin)	21

2.2.15	PB15- Quản lý phản hồi và đánh giá (Admin)	22

2.2.16	PB16- Quản lí kho (Admin)	22

3.	Hạn chế	23

4.	Tóm lược	23

## Giới thiệu

## Mục đích

Tài liệu này thể hiện các yêu cầu cấp cao trong quan điểm của người dùng cuối. Những yêu cầu của người dùng sẽ được chia thành nhiều nhiệm vụ để phân công cho nhóm phát triển. Ngoài ra, tài liệu này cũng có các tiêu chuẩn chấp nhận, hữu ích cho người kiểm tra để tạo kế hoạch kiểm tra và kiểm thử.

## Phạm vi

Ứng dụng chạy trên nền tảng Web Bao gồm các chức năng:

      - Liệt kê vai trò người dùng.

      - Viết tất cả các yêu cầu của người dùng.

      - Liệt kê một số chức năng chính của hệ thống.

      - Mô tả ngắn về tất cả các chức năng mong muốn của sản phẩm.

      - Cho độ ưu tiên của mỗi tính năng và chức năng của sản phẩm.

## Tài liệu tham khảo

| No | Reference | Note |
| --- | --- | --- |
| 1 | http://agilebench.com/blog/the-product-backlog-for- agile-teams | Cách tạo Product Backlog |
| 2 | http://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum/pr oduct-backlog/example/ | Ví dụ về Product Backlog |
| 3 | [DA] Proposal-ver.1.1.docx | Proposal Document |

## Product Backlog

  - Danh sách các Product Backlog trong Hệ thống

Bảng 1: Đặc tả tổng quát các Product Backlog

| ID | Chủ đề | Actor (Tác nhân) | Mong muốn (User Story) | Sự ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PB01 | Đăng ký tài khoản | Khách vãng lai | Tạo tài khoản mới để trở thành thành viên hệ thống | 1 |
| PB02 | Đăng nhập | Khách hàng/Admin | Truy cập vào hệ thống để sử dụng các chức năng tương ứng | 1 |
| PB03 | Tìm kiếm sản phẩm | Khách vãng lai | Tìm kiếm sản phẩm theo tên hoặc từ khóa | 1 |
| PB04 | Xem thông tin sản phẩm | Khách vãng lai | Xem chi tiết thông tin, giá và mô tả sản phẩm | 1 |
| PB05 | Quản lý giỏ hàng | Khách hàng | Thêm, sửa, xóa sản phẩm trong giỏ hàng | 1 |
| PB06 | Đặt mua hàng | Khách hàng | Đặt hàng trực tiếp hoặc qua giỏ hàng | 1 |
| PB07 | Thanh toán | Khách hàng | Thanh toán đơn hàng qua COD hoặc Online | 1 |
| PB08 | Quản lý thông tin cá nhân | Khách hàng | Cập nhật thông tin cá nhân và đổi mật khẩu | 2 |
| PB09 | Đánh giá sản phẩm | Khách hàng | Gửi đánh giá sao và bình luận cho sản phẩm đã mua | 2 |
| PB10 | Quản lý đơn hàng | Admin | Duyệt đơn, hủy đơn, cập nhật trạng thái đơn hàng | 1 |
| PB11 | Quản lý sản phẩm | Admin | Thêm mới, chỉnh sửa, xóa và đăng tải sản phẩm | 1 |
| PB12 | Quản lý danh mục | Admin | Thêm, sửa, xóa các danh mục sản phẩm | 2 |
| PB13 | Quản lý tài khoản | Admin | Xem danh sách, cấp quyền hoặc khóa tài khoản khách hàng | 2 |
| PB14 | Thống kê và báo cáo | Admin | Xem báo cáo doanh thu, đơn hàng | 2 |
| PB15 | Quản lý phản hồi | Admin | Xem và xử lý các đánh giá/phản hồi từ khách hàng | 3 |
| PB16 | Quản lý kho | Admin | Nhập kho, xuất kho, quản lý số lượng tồn | 1 |

### PB01- Đăng ký tài khoản

| ID | PB01 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Đăng ký tài khoản |
| Mô tả | Cho phép khách vãng lai tạo tài khoản để trở thành thành viên. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng chọn chức năng "Đăng ký" trên giao diện. 2. Hệ thống hiển thị Form đăng ký. 3. Người dùng nhập: Tên đăng nhập, Mật khẩu. 4. Hệ thống kiểm tra thông tin: - Nếu thông tin không hợp lệ hoặc tài khoản đã tồn tại: Thông báo đăng ký thất bại, yêu cầu nhập lại. - Nếu hợp lệ: Lưu thông tin vào CSDL. 5. Hệ thống thông báo "Đăng ký thành công" và kết thúc luồng. |
| Điều kiện trước | Không có. |
| Điều kiện sau | Dữ liệu tài khoản được lưu vào CSDL. |

### PB02- Đăng nhập

| ID | PB02 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Đăng nhập |
| Mô tả | Thực hiện việc đăng nhập tài khoản của người dùng (Khách hàng, Quản trị viên) trên Hệ thống. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Khách hàng/Quản lý chọn chức năng đăng nhập. 2. Hệ thống hiển thị Form đăng nhập. 3. Nhập thông tin tài khoản (tài khoản, mật khẩu) và bấm đăng nhập. 4. Hệ thống kiểm tra: - Nếu đúng: Cho phép truy cập, hiển thị giao diện chính. - Nếu sai: Báo tài khoản hoặc mật khẩu không đúng, yêu cầu nhập lại. |
| Điều kiện trước | Đăng ký |
| Điều kiện sau | Không có |

### PB03- Tìm kiếm sản phẩm

| ID | PB03 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Tìm kiếm sản phẩm |
| Mô tả | Người dùng muốn tìm kiếm sản phẩm theo tên, từ khóa hoặc danh mục. Hệ thống truy vấn và hiển thị kết quả. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Truy cập giao diện tìm kiếm. 2. Nhập từ khóa vào ô tìm kiếm và nhấn nút "Tìm kiếm". 3. Hệ thống kiểm tra từ khóa (có trống không). 4. Hệ thống truy xuất CSDL: - Nếu tồn tại: Trả về danh sách sản phẩm. - Nếu không tồn tại: Thông báo không tồn tại sản phẩm. |
| Điều kiện trước | Không có |
| Điều kiện sau | Không có |

### PB04- Xem thông tin sản phẩm

| ID | PB04 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Xem thông tin sản phẩm |
| Mô tả | Người dùng có thể xem thông tin chi tiết của sản phẩm như: tên, giá, mô tả, hình ảnh, đánh giá... |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Chọn danh mục hoặc nhập từ khóa. 2. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm. 3. Người dùng chọn một sản phẩm cụ thể. 4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm. |
| Điều kiện trước | - Người dùng đã truy cập vào website. - Kết nối Internet hoạt động bình thường. |
| Điều kiện sau | Không có |

### PB05- Quản lí giỏ hàng

| ID | PB05 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Quản lí giỏ hàng |
| Mô tả | Người dùng có thể xem thông tin, thêm vào giỏ hàng, cập nhật số lượng, xóa sản phẩm trong giỏ hàng. |
| Tiêu chí chấp nhận | Thêm vào giỏ: 1. Khách hàng xem chi tiết SP -> Chọn số lượng/đặc điểm -> Nhấn "Thêm vào giỏ". 2. Hệ thống ghi nhận, thêm vào giỏ và thông báo thành công. Xóa/Sửa: 1. Vào chức năng giỏ hàng. 2. Chọn sản phẩm cần xóa hoặc chỉnh sửa. 3. Bấm xóa hoặc nhập thông tin chỉnh sửa. 4. Hệ thống thực hiện hành vi, lưu vào CSDL. |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Kết nối internet hoạt động bình thường. |
| Điều kiện sau | Không có |

### PB06- Đặt hàng

| ID | PB06 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Đặt hàng |
| Mô tả | Cho phép khách hàng đặt mua sản phẩm từ hệ thống (trực tiếp hoặc qua giỏ hàng). |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Khách hàng nhấn đặt hàng (từ giỏ hoặc trang SP). 2. Hệ thống hiển thị trang đặt hàng. 3. Khách nhập thông tin giao hàng. 4. Hệ thống kiểm tra thông tin và tồn kho: - Nếu kho không đủ: Thông báo hết hàng. - Nếu đủ hàng: Tạo đơn Pending (Chờ giải quyết). |
| Điều kiện trước | - Người dùng đã đăng nhập - Sản phẩm còn hàng |
| Điều kiện sau | - Đơn hàng trạng thái “Pending” |

### PB07- Xem/Cập nhật thông tin cá nhân

| ID | PB07 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Thanh toán |
| Mô tả | Cho phép khách hàng thanh toán đơn đã tạo (COD hoặc Online). |
| Tiêu chí chấp nhận | * COD: 1. Chọn COD khi đặt hàng -> Xác nhận. 2. Hệ thống tạo đơn -> Trạng thái "Chờ xác nhận" -> Gửi thông báo. * Online: 1. Nhấn "Thanh toán ngay" -> Chuyển sang Payment Gateway. 2. Nếu thành công: Đơn hàng chuyển sang "Đã thanh toán". 3. Nếu thất bại: Đơn hàng giữ trạng thái Pending. |
| Điều kiện trước | - Có đơn hàng trạng thái Pending - Đơn hàng còn hợp lệ (chưa hủy, chưa hết hạn) |
| Điều kiện sau | - Nếu thanh toán thành công → đơn hàng sang trạng thái Paid (đã trả) - Nếu thất bại → đơn hàng giữ trạng thái Pending - COD → chuyển sang trạng thái “Đang chờ xác nhận” |

### PB08- Quản lí thông tin cá nhân

| ID | PB08 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Quản lí thông tin cá nhân (Sửa thông tin / Đổi mật khẩu) |
| Mô tả | Cho phép khách hàng có thể đổi mật khẩu tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng chọn chức năng quản lý thông tin. 2. Hệ thống hiển thị giao diện thông tin cá nhân. 3. Người dùng chọn chức năng con (đổi mật khẩu, sửa thông tin). 4. Hệ thống thực hiện yêu cầu -> Cập nhật vào CSDL -> Thông báo kết quả. |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, Kết nối internet hoạt động bình thường. |
| Điều kiện sau | Không có |

### PB09- Đánh giá sản phẩm

| ID | PB09 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Đánh giá sản phẩm |
| Mô tả | Cho phép khách hàng đánh giá về sản phẩm mình đã đặt mua. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng chọn sản phẩm đã mua để đánh giá. 2. Hệ thống hiển thị giao diện đánh giá. 3. Nhập thông tin (sao, hình ảnh, ý kiến). 4. Hệ thống lưu đánh giá vào CSDL -> Kết thúc. |
| Điều kiện trước | Người dùng đã đặt mua sản phẩm |
| Điều kiện sau | Không có |

### PB10- Quản lý đơn hàng (Admin)

| ID | PB10 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Quản lý đơn hàng |
| Mô tả | Quản trị viên thực hiện toàn bộ vòng đời đơn hàng: kiểm tra, cập nhật, xử lý lỗi, hoàn tiền. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Chọn chức năng quản lý đơn hàng -> Hệ thống hiển thị danh sách. 2. Chọn chức năng con: Duyệt đơn, Hủy đơn, Cập nhật đơn. 3. Hệ thống thực hiện yêu cầu -> Cập nhật CSDL -> Thông báo kết quả. |
| Điều kiện trước | - Quản trị viên đã đăng nhập. - Có đơn hàng tồn tại trong hệ thống. |
| Điều kiện sau | Không có |

### PB11- Quản lý sản phẩm (Admin)

| ID | PB11 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Quản lý sản phẩm |
| Mô tả | Quản trị viên tìm kiếm, xem danh sách, thêm, xóa hoặc cập nhật thông tin sản phẩm. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Chọn quản lý sản phẩm -> Hệ thống hiển thị form quản lý. 2. Chọn chức năng: Thêm, Sửa, Xóa. 3. Hệ thống thực hiện yêu cầu -> Cập nhật CSDL -> Thông báo kết quả. |
| Điều kiện trước | Quản trị viên đã đăng nhập. |
| Điều kiện sau | Không có |

### PB12- Quản lí danh mục sản phẩm (Admin)

| ID | PB12 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Quản lí danh mục sản phẩm |
| Mô tả | Admin quản lý danh mục (thêm, sửa, xóa, xem danh sách) để tổ chức sản phẩm. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Admin chọn "Quản lý danh mục". 2. Hệ thống hiển thị danh sách. 3. Chọn thao tác (Thêm/Sửa/Xóa). 4. Hệ thống thay đổi dữ liệu trên CSDL -> Thông báo thành công (hoặc lỗi nếu thất bại). |
| Điều kiện trước | Đăng nhập |
| Điều kiện sau | Không có |

### PB13- Quản lý tài khoản khách hàng (Admin)

| ID | PB13 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Quản lý tài khoản khách hàng |
| Mô tả | Admin thực hiện xem danh sách, thêm, sửa, xóa và khóa tài khoản khách hàng. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Chọn quản lý tài khoản -> Hệ thống hiển thị danh sách. 2. Chọn chức năng (Thêm, Sửa, Xóa/Khóa). 3. Hệ thống hiển thị form tương ứng. 4. Admin nhập/xác nhận thông tin. 5. Hệ thống cập nhật CSDL -> Thông báo kết quả. |
| Điều kiện trước | Đăng nhập |
| Điều kiện sau | Không có |

### PB14- Thống kê và báo cáo (Admin)

| ID | PB14 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Thống kê và báo cáo |
| Mô tả | Cho phép quản trị viên xem thống kê về sản phẩm, đơn hàng và doanh thu. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Chọn chức năng thống kê báo cáo. 2. Hệ thống hiển thị form/menu loại thống kê. 3. Chọn mục cần xem (Doanh thu/Sản phẩm...). 4. Hệ thống lấy thông tin từ CSDL -> In ra báo cáo. |
| Điều kiện trước | Đăng nhập |
| Điều kiện sau | Không có |

### PB15- Quản lý phản hồi và đánh giá (Admin)

| ID | PB15 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Quản lý phản hồi và đánh giá |
| Mô tả | Admin xem, phản hồi hoặc xóa các đánh giá từ khách hàng. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Truy cập chức năng quản lý phản hồi -> Hệ thống hiển thị danh sách. 2. Chọn phản hồi cần xử lý. 3. Thực hiện hành động (Duyệt/Xóa/Phản hồi). 4. Cập nhật CSDL và thông báo kết quả. |
| Điều kiện trước | Đăng nhập |
| Điều kiện sau | Không có |

### PB16- Quản lí kho (Admin)

| ID | PB16 |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Quản lí kho |
| Mô tả | Cho phép quản trị viên quản lí xuất nhập kho và xem danh sách sản phẩm trong kho. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Chọn chức năng quản lý kho -> Hiển thị danh sách sản phẩm. 2. Chọn chức năng (Xem, Nhập kho, Xuất kho). 3. Nhập thông tin/số lượng -> Xác nhận. 4. Hệ thống kiểm tra hợp lệ -> Cập nhật CSDL -> Thông báo kết quả. |
| Điều kiện trước | Đăng nhập |
| Điều kiện sau | Không có |

2.2 Phân tích về Sprint Backlog

| Sprint | Function | Started Date | Due Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Develop | 13/10/2025 | 27/10/2025 |
| Sprint 2 | Develop | 28/10/2025 | 19/11/2025 |
| Sprint 3 | Develop | 20/11/2025 | 09/12/2025 |

## Hạn chế

| Hạn chế | Tình trạng |
| --- | --- |
| Thời gian | Thời gian để hoàn thành dự án là 870 giờ. |
| Nhân lực | Toàn bộ nhóm, tổng cộng 5 người làm việc cùng nhau để hoàn thành dự án. |
| Các yêu cầu | Dựa trên các yêu cầu của Product owner. |

## Tóm lược

| Name | Mô tả | Role |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Người đưa ra yêu cầu. | Cung cấp thông tin để phát triển hệ thống. Ra quyết định nghiệm thu và triển khai dự án, làm unit test. |
| Scrum Master | Đây là bên liên quan lãnh đạo, quản lý Nhóm phát triển hệ thống. | Kiểm soát, quản lý, giám sát, đảm bảo dự án hoàn thành đúng thời hạn, ngân sách, đúng kế hoạch và yêu cầu. |
| Requirement Analyzer | Đây là một bên liên quan làm việc với các Nhà phân tích để truyền đạt chính xác các yêu cầu hoặc nhu cầu thành các yêu cầu được sử dụng cho thiết kế. | Chỉ định chi tiết của một hoặc nhiều phần chức năng của hệ thống bằng cách mô tả một hoặc các khía cạnh của yêu cầu. Điều này sẽ bao gồm chức năng và phi chức năng. |
| Software Architect | Đây là một bên liên quan nắm vai trò chính, dẫn dắt sự phát triển hệ thống. | Chịu trách nhiệm về kiến trúc phần mềm, bao gồm các quyết định kỹ thuật quan trọng hạn chế thiết kế tổng thể cho dự án. |
| Coder | Đây là bộ phận lập trình phần mềm. | Thực hiện dự án. |