ĐẠI HỌC DUY TÂN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---------------------------

Tên đề tài

XÂY DỰNG WEBSITE KINH DOANH THỰC PHẨM SẠCH

(TEST PLAN DOCUMENT SPRINT 1)

GVHD: Ths. Lưu Văn Hiền  Thành viên:

- Ngô Hồng Thức

- Nguyễn Thành Công

- Võ Lê Trung Hiếu

- Đinh Lê Quốc Duy

- Phan Thị Hà Quyên

Đà Nẵng, 12/2025

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | CFEP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Clean Food E-commerce Platform |  |  |  |
| Thời gian bắt đầu | 25/10/2025 | Thời gian kết thúc | 13/12/2025 |  |
| Lead Institution | Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Duy Tân |  |  |  |
| Giáo viên hướng dẫn | Lưu Văn Hiền Email: Phone: |  |  |  |
| Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ | Võ Lê Trung Hiếu Email: jasv003@gmail.com Phone: 0702714886 |  |  |  |
| Đối tác | Duy Tan University |  |  |  |
| Quản lý dự án &Scrum Master | Võ Lê Trung Hiếu | jasv003@gmail.com |  | 0702714886 |
| Thành viên nhóm | Ngô Hồng Thức | thucngo2004@gmail.com |  | 0916344314 |
|  | Nguyễn Thành Công | congpes0705@gmail.com |  | 0975987653 |
|  | Đinh Lê Quốc Duy | duyquoc332@gmail.com |  | 0934929958 |
|  | Phan Thị Hà Quyên | phanthihaquyen21@gmail.com |  | 0898188680 |

TEST PLAN DOCUMENT

| Tên tài liệu | Test Plan Document Sprint 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tác giả | Nguyễn Thành Công |  |  |
| Chức vụ | Team Member |  |  |
| Ngày | 6/12/2025 | Tên tệp: | [DA] Test Plan for Sprint 1 |
| URL |  |  |  |
| Access |  |  |  |

REVISION HISTORY

| Version | Person | Date | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Nguyễn Thành Công | 6/12/2025 | Tài liệu |
| 1.1 | Phan Thị Hà Quyên | 9/12/2025 | Chỉnh sửa |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Lưu Văn Hiền | Signature: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Date: | ………/12/2025 |
| Chủ sở hữu | Võ Lê Trung Hiếu | Signature: |  |
|  |  | Date: | ………/12/2025 |
| Đội sản xuất | Ngô Hồng Thức | Signature: |  |
|  |  | Date: | ………/12/2025 |
| Thành viên | Nguyễn Thành Công | Signature: |  |
|  |  | Date: | ………/12/2025 |
|  | Đinh Lê Quốc Duy | Signature: |  |
|  |  | Date: | ………/12/2025 |
|  | Phan Thị Hà Quyên | Signature: |  |
|  |  | Date: | ………/12/2025 |

MỤC LỤC

1. Giới thiệu	1

1.1 Mục đích	1

1.2 Phạm vi	1

1.3 Ngoại phạm vi	1

1.4 Tham khảo	1

2. Mục tiêu thử nghiệm	3

3. Kiểm tra kỹ thuật	3

3.1 Kiểm tra các chức năng	3

3.2 Tính năng không được thử nghiệm	3

3.3 Test Deliverablesu	3

3.4 Lịch kiểm tra	3

4. Nhu cầu về Môi trường	5

4.1 Phần cứng và phần mềm	5

4.2	Công cụ hỗ trợ và năng suất	5

4.3 Vai trò và Trách nhiệm	6

# 1. Giới thiệu

## 1.1 Mục đích

Mục đích của Kế hoạch kiểm tra là xác định, lên lịch và giám sát việc thực hiện kiểm thử. Nó hỗ trợ các mục tiêu sau:

- Cung cấp danh sách cấp cao của các chức năng kiểm tra mục tiêu chính.

- Liệt kê các Yêu cầu cho Kiểm tra

- Mô tả các chiến lược thử nghiệm được sử dụng trên mỗi chức năng thử nghiệm.

- Xác định các nguồn lực cần thiết và lập lịch trình thực hiện Kiểm thử.

## 1.2 Phạm vi

- Kế hoạch thử nghiệm này là để phát hành KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHO WEBSITE KINH DOANH THỰC PHẨM SẠCH

- Kế hoạch thử nghiệm xác định đơn vị, tích hợp, cách tiếp cận thử nghiệm hệ thống. Phạm vi kiểm tra bao gồm:

  - Kiểm tra tất cả các chức năng, hiệu suất ứng dụng.

  - Yêu cầu chất lượng và phù hợp với các chỉ số của Hệ thống quản lý thông tin.

  - Thử nghiệm từ đầu đến cuối và thử nghiệm tích hợp Nền tảng Hệ thống.

## 1.3 Ngoại phạm vi

Những điều sau đây được coi là ngoài phạm vi của nhóm máu tìm kiếm kế hoạch ứng dụng hệ thống và phạm vi thử nghiệm:

- Kiểm tra các yêu cầu chức năng cho ứng dụng.

- Kiểm tra độ chính xác và bảo mật cho hệ thống tìm kiếm nhóm máu.

## 1.4 Tham khảo

Các tài liệu tham khảo có thể áp dụng là:

- Product Backlog Document

- Project Plan Document

- Proposal Document

# 2. Mục tiêu thử nghiệm

- Thử nghiệm chức năng.

- Kiểm tra giao diện người dùng.

# 3. Kiểm tra kỹ thuật

## 3.1 Kiểm tra các chức năng

- Đăng ký, Đăng nhập và Đăng xuất

- Quản lý thông tin cá nhân, xem đơn hàng

- Quên mật khẩu, thay đổi mật khẩu

- Tìm kiếm

## 3.2 Tính năng không được thử nghiệm

Không áp dụng vì tất cả các tính năng sẽ được thử nghiệm.

## 3.3 Test Deliverablesu

- Test Plan Document.

- Test Case Document.

- Test Summary Report.

## 3.4 Lịch kiểm tra

|  | Tên nhiệm vụ | Thời lượng (Giờ) | Bắt đầu | Hoàn thành | Thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | Tạo Test Plan document của Sprint 1 | 4 | 4/12/2025 | 4/12/2025 | Hiếu |
| 1.2 | Tạo Test Case |  |  |  |  |
|  | Thiết kế Test Case “Đăng nhập, Đăng ký, Đăng xuất” | 4 | 4/12/2025 | 4/12/2025 | Thức |
|  | Thiết kế Test Case “Quản lý thông tin cá nhân, Xem đơn hàng” | 2 | 4/12/2025 | 4/12/2025 | Công |
|  | Thiết kế Test Case “Quên mật khẩu, Thay đổi mật khẩu” | 2 | 4/12/2025 | 4/12/2025 | Duy |
|  | Thiết kế Test Case “Tìm kiếm” | 3 | 4/12/2025 | 4/12/2025 | Quyên |
| 1.3 | Testing |  |  |  |  |
|  | Test “Đăng nhập, Đăng ký, Đăng xuất” | 4 | 5/12/2025 | 5/12/2025 | Thức |
|  | Test “Quản lý thông tin cá nhân, Xem đơn hàng” | 5 | 5/12/2025 | 5/12/2025 | Công |
|  | Test “Quên mật khẩu, Thay đổi mật khẩu” | 4 | 5/12/2025 | 5/12/2025 | Hiếu |
|  | Test “Tìm kiếm” | 3 | 5/12/2025 | 5/12/2025 | Duy |
| 1.4 | Reporting |  |  |  |  |
|  | Tổng hợp lỗi (Bug Report) & Retest | 4 | 6/12/2025 | 6/12/2025 | Cả nhóm |
|  | Test Summary Report Sprint 1 | 2 | 6/12/2025 | 6/12/2025 | Công |

# 4. Nhu cầu về Môi trường

## 4.1 Phần cứng và phần mềm

| Thiết bị | Cấu hình | Phần mềm |
| --- | --- | --- |
| PC | Internet access | Google Chrome |
| Laptop | Internet access | Google Chrome |
| Mobile | Internet access | Google Chrome |

  - Công cụ hỗ trợ và năng suất

| Mục đích của công cụ | Tên công cụ | Nhà cung cấp |
| --- | --- | --- |
| Lập kế hoạch | Zalo, Trello | VNG Corporation, Atlassian |
| Quản lý dự án | Zalo, Github | VNG Corporation, Microsoft |

## 4.3 Vai trò và Trách nhiệm

| Vai trò | Tài nguyên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Management Team | Phan Thị Hà Quyên | - Đảm bảo dự án được giao đúng tiến độ, ngân sách và chất lượng. - Thường xuyên xem xét tiến độ Kiểm thử với Trưởng nhóm kiểm tra. - Nâng cao và quản lý các vấn đề / rủi ro liên quan đến dự án hoặc bên ngoài sự kiểm soát của Nhóm Kiểm tra. - Xem xét cách tiếp cận, kế hoạch và lịch trình Kiểm tra. - Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật |
| Develop Team | Team | - Xem xét các kế hoạch kiểm tra cấp cao / chi tiết - Giải quyết các vấn đề thiết kế - Giải quyết các vấn đề phát triển - Hỗ trợ kiểm tra sự chấp nhận của người dùng - Phát triển các kịch bản kiểm tra Đơn vị - Thực hiện bài kiểm tra Đơn vị - Sữa lỗi |